ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Обустройство мест захоронения.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Исилькульский район.

2.2. Поселение: Украинское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: с. Украинка.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого

направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Обустройство мест захоронения.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область Исилькульский район, Украинское сельское поселение, в восточном направлении от с. Украинка.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 20.06.2023/03.07.2023.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | План (рублей) | Факт (рублей) | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| 1 | Средства областного бюджета | 828600,0 | 828600,0 |  |  |
| 2 | Средства местного бюджета | 363000,0 | 363000,0 |  |  |
| 2.1 | Собственные средства местного бюджета | 100000,0 | 100000,0 |  |  |
| 2.2 | Инициативные платежи физических лиц | 153000,0 | 153000,0 |  |  |
| 2.3 | Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 110000,0 | 110000,0 |  |  |
| Всего | | 1191600,0 | 1191600,0 |  |  |

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество | Примечание <\*> |
| 1 | СПК «Украинский» | Предоставление 6 ед техники | час | 32 | 100 000 |
| 2 | МКУ «Сельский коммунальщик» | Предоставление хоз. инвентаря на время проведения работ в рамках реализации инициативного проекта | шт | 25 | 30 000 |

-------------------------------

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица | Наименование формы трудового участия | Объем выполненных работ |
| 1 | 1) Вдовенко Юрий Николаевич:  2) Вдовенко Николай Николаевич;  3) Запорожец Александр Александрович;  4) Матвеев Виктор Анатольевич;  5) Бербрихт Дмитрий Александрович;  6) Брагин Виктор Иванович;  7) Титов Александр Викторович;  8) Чисников Дмитрий Юрьевич;  9)Ребрик Владимир Алексеевич;  10) Титов Петр Алексеевич;  11) Говорун Сергей Александрович;  12) Безруков Василий Анатольевич;  13) Шнайдер Виталий Викторович;  14) Герр Егор Иванович;  15) Гайдук Владимир Васильевич;  16) Лалыко Виталий Викторович; | Вырубка кустарников | 30 м3 |
| 2 | 17) Шкаровская Елена Вольдемаровна;  18) Якоб Наталья Викторовна;  19) Яготина Лариса Викторовна;  20) Матвеева Ирина Евгеньевна;  21) Кулиш Светлана Александровна;  22) Калинина Надежда Владимировна;  23) Штельман Ольга Анатольевна;  24) Вдовенко Татьяна Николаевна;  25) Грушичева Наталья Сергеевна;  26) Лиханова Светлана Леонидовна;  27) Бургардт Татьяна Юрьевна;  28) Матвеева Людмила Николаевна;  29) Титова Юлия Александровна;  30) Токарева Ирина Николаевна;  31) Миллер Инесса Николаевна;  32) Пальцева Наталья Михайловна | Уборка мусора | 50 т |

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением

фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

1) В рамках реализации данного мероприятия с помощью трудового участия жителей села проведены мероприятия по наведения санитарного порядка и выкорчевке корней старых деревьев на территории, прилегающей к кладбищу;

2) В рамках нефинансового участия в проекте оказали свое содействие две организации: СПК «Украинский» предоставил технику для вывоза мусора, МКУ «Сельский коммунальщик» предоставил хозяйственный инвентарь и рабочих для проведения работ по благоустройству кладбища;

3) Установлено заграждение из готовых металлических решетчатых панелей общей площадью 10360 м2.

Глава Украинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

"20" августа 2023 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матвеева Л.Н.